Envast — Dasturchilar uchun tasklar
Designer · Backend · Frontend · Mobile 
🔴 Majburiy ishlar (13 ta)
M1 — Loyiha egasi (Kommandit Shirkati) uchun shaxsiy kabinet
2-bob, 6-band "d" 
Backend
· Yangi "Loyiha egasi (KSh vakili)" rol va permissions tizimini qo'shish
· KSh entity model, profil maydonlari, vakil ma'lumotlari
· Hujjatlar upload API (nizom, audit xulosasi, ruxsatnomalar)
· "Mening loyihalarim" filter API — mavjud loyihalar moduli'ni KSh ID bo'yicha kengaytirish
· Investorlar read-only API (mavjud bazadan)
· Hisobotlar view API (mavjud pattern)
· Aloqa/xabar (oddiy chat) API + storage
· Audit log integratsiya: KSh vakili harakatlari
💻 Frontend
· Yangi "Loyiha egasi" rol uchun navigatsiya menyu va layout
· Login/auth flow (mavjud asosida)
· KSh dashboard sahifa (bosh sahifa, ko'rsatkichlar widget)
· Profil sahifa (KSh ma'lumotlari, vakil, tahrirlash)
· Hujjatlar yuklash bo'limi (drag-drop, validation, preview)
· "Mening loyihalarim" view (filter + status badge)
· Investorlar list (read-only, tag/filter)
· Hisobotlar bo'limi (mavjud pattern asosida)
· Aloqa/xabar formasi (mini-chat)
📱 Mobile—
Bu vazifa mobil ilovani qamramaydi — KSh vakili faqat admin/web orqali kiradi.
M2 — "Hamkorlarga" bo'limi va Xizmat tartibi/Tariflar
2-bob, 6-band "h"
🎨 Designer
· "Hamkorlarga" landing sahifa
· "Xizmat tartibi" sahifa maketi (kontent layout)
· "Tariflar" sahifa dizayni
Backend5 soat
· Tariflar CRUD API (mavjud CRUD pattern)
· Versiyalash — har o'zgarish saqlanadi, arxiv
· O'zgarish triggeri → foydalanuvchilarga notification
· PDF eksport endpoint
💻 Frontend
· envast.uz - hamkorlarga landing sahifa
· xizmat-tartibi va tariflar ichki sahifalar
· Public sayt: PDF yuklab olish tugmasi
· Admin: Tariflar CRUD interfeysi (qo'shish/tahrirlash/o'chirish)
· Asosiy menyuga yangi "Hamkorlarga" yorlig'i qo'shish
📱 Mobile—
Bu vazifa public sayt va admin tomonida bajariladi.
M3 — Avtomatik oylik hisobot (NAPP'ga har oy 5-sanagacha)
5-bob, 18-band 
Backend25 soat
· Hisobot data schema dizayni (10+ kategoriya: investorlar, raundlar, summalar, test natija, shubhali tranzaksiyalar v.b.)
· Cron job setup (har oy 1-2 sanasida ishga tushadi)
· Excel (XLSX) va XML format generator
· NAPP shakli ishlab chiqish (hozircha noma'lum format — taklif shakl)
· NAPP bilan kelishish
· Eslatma tizimi (3, 2, 1 kun qolganda admin'ga)
· Arxiv: 5 yil saqlash
💻 Frontend
· Admin: Hisobotlar ro'yxati view (oylar bo'yicha)
· Admin: Hisobotni ko'rish + manual yuborish UI
· Admin: Eski hisobotlar arxivi
· Admin: Hisobot statusi (yuborildi/qabul qilindi/rad etildi)
📱 Mobile—
Bu vazifa faqat admin/backend tomonida — NAPP hisoboti.
M4 — Raqamli elektron guvohnoma shablonini yangilash
5-ilova, 1-bob
Designer
· Yangi guvohnoma PDF dizayni (nizom rekvizitlari: UUID, sana, tomonlar, summa, obyekt, ijro holati)
· Envast brand stilini saqlash (logo, ranglar)
Backend
· PDF generator yangilash (mavjud kutubxonadan)
· UUID identifikator generatori
Frontend
· Admin: Guvohnomalar reyestri ko'rinishida yangi formatni preview
M5 — Ikki turdagi xizmat shartnomalari + E-IMZO admin paneliga integratsiya
5-ilova, 2-bob, 2-band 
Designer
· Shartnoma A va B PDF shablon dizayni (Envast brend)
· E-IMZO imzo qo'yish flow UI (admin uchun)
· SMS-kod imzo flow UI (mobile uchun)
Backend
· Shartnoma A (Envast↔KSh) va B (Envast↔Investor) shablonlari
· Avtomatik shakllantirish (tomonlar ma'lumotlari bazadan)
· E-IMZO SDK integratsiyasi (admin/web tomon, birinchi marta) — sertifikat tekshiruv, imzo qo'yish, validatsiya
· Shartnomalar reyestri bazasi
Frontend
· Admin (KSh kabineti): E-IMZO imzo qo'yish flow (SDK widget)
· Admin (KSh kabineti): Shartnoma preview + tasdiqlash
· Admin (Envast): Shartnomalar reyestri view
· Admin (Envast): Imzo statuslari kuzatish
Mobile
· Investor uchun shartnoma B ko'rish ekrani
· Imzolangan shartnoma yuklab olish va saqlash
· "Mening shartnomalarim" bo'limi
M6 — "Investitsiya tavakkalchiligi" bo'limchasi (loyiha sahifasida)
5-ilova, 2-bob, 4-band
Designer
· Tavakkalchilik xavflar ikonkalari va layout
Backend
· Tasdiqlovchi hujjat avtomatik shakllantirish (PDF)
· Investor profilida saqlash (timestamp + IP)
Frontend
· Public sayt: Loyiha sahifasiga bo'lim qo'shish
Mobile
· Loyiha ichki sahifasida bo'lim
· Bossa matn ochilishi (animatsiya)
· Checkbox tasdiq + validation (investitsiya kiritish jarayonida)
M7 — Test moduli (asosiy oynada)
5-ilova, 2-bob, 5-band 
Designer5 soat
· Test boshlash, savol, javob va natija ekranlari dizayni
· Sertifikat PDF dizayni
· Tayyorgarlik materiallari sahifasi dizayni (video, kurs,matn)
· Asosiy oynaga widget joylashtirish dizayni
Backend
· DB schema (savol/javob/urinish/natija/sertifikat)
· Savol CRUD API + 4 tilda tarjimalar
· Random 10 savol generatsiyasi 
· Javob saqlash + natija hisoblash (75% chegara)
· Sertifikat PDF avtomatik shakllantirish
· Investor cheklov flag boshqaruvi (test o'tgach olib tashlash)
· Cheklov olib tashlangan investorlar reyestri
· NAPP eksport — M3 oylik hisobotga integratsiya
Frontend
· Admin: Savol CRUD interfeysi (qo'shish/tahrirlash/o'chirish)
· Admin: Savollarni 4 tilda boshqarish (tab interfeysi)
· Admin: Kategoriya bo'yicha guruhlash (4 kategoriya)
· Admin: Cheklov olib tashlangan investorlar reyestri view
📱 Mobile18 soat
· Asosiy oynada widget joylashtirish (cheklov bor bo'lsa ko'rinarli joyga)
· Test interfeysi (10 savol random)
· Savol-javob ekrani (4 variant, oldinga/orqaga)
· Javob saqlash va keyingi savolga o'tish
· Natija ekrani (X/10, foiz, ijobiy/salbiy)
· Sertifikat PDF ko'rish va yuklab olish
· Tayyorgarlik materiallari sahifasi (video, kurs, matn)
M8 — "Investitsiya taklifi" bo'limchasi (loyiha sahifasida)
5-ilova, 4-bob, 11-band 
Designer
· bo'lim dizayni (M6 ga o'xshash)
· PDF shabloni yangilash
Backend
· 8 maydon validation logikasi (nizom talab qiladigan barcha maydonlar to'ldirilmasa publish bo'lmaydi)
· PDF generator 
· Immutable status flag (aktiv holatda matn qulflanadi)
Frontend
· Admin (KSh kabineti): Taklif yaratish formasi yangilash — 8 maydon, har biri uchun validatsiya
· Admin: Immutable holatda matnni qulflash
· Public sayt: Accordion bo'limcha loyiha sahifasiga
Mobile
· Loyiha ichki sahifasida "Investitsiya taklifi" bo'limi
· Bossa matn ko'rinishida ochilishi
· 8 maydon 4 tilda ko'rsatish
M9 — Kirish arizasini bekor qilish (admin moderation + 3 ish kuni refund)
5-ilova, 5-bob, 17-band
Designer
· Mobile — bekor qilish formasi va sabab kiritish
· Admin — "Bekor qilish arizalari"
· Status flow indikatorlari
Backend
· Bekor qilish ariza entity + statuslar (kutilmoqda → tasdiqlandi/rad etildi)
· Admin moderation API (ariza ko'rib chiqish, tasdiq/rad)
· SMS/email bildirishnoma har bosqichda
· Audit log: kim ariza yubordi, kim tasdiqladi/rad etdi
· Vaqt chegarasi tekshiruvi (taklif amal qilish davrida)
Frontend
· Admin: "Bekor qilish arizalari" yangi bo'lim — queue view
· Admin: Ariza tafsilotlari view (investor, summa, sabab, sana)
· Admin: Tasdiqlash/Rad etish workflow + sabab kiritish (rad uchun)
· Admin: Statuslar va audit log ko'rish
Mobile
· "Mening ulushlarim" sahifa yangilash
· "Bekor qilish" tugmasi (faqat tasdiqlanmagan arizalar uchun)
· Bekor qilish form (sabab kiritish)
· Yuborish + status kuzatish (in-app yangilash)
M10 — Raund yopilganda avtomatik bildirishnoma + yangilik yaratish
5-ilova, 5-bob, 19-band
Backend
· Notification (push/in-app) — mavjud notification kengaytirish
· Status flow: funding → funded
· Yangilik avtomatik draft yaratish — loyiha nomi, summa, investorlar soni shabloni
Mobile
· Push notification handling (Firebase) — raund yopildi
· In-app yangilik ko'rinishi
· "Raund yopildi" natija ekrani (ishtirokchilar uchun)
+ Test: 1 soat
M11 — Reyestrdan ko'chirma hujjati (raund yakunlanganda)
5-ilova, 5-bob, 20-band 
Designer
· Ko'chirma hujjati PDF dizayni (Envast brend, rasmiy ko'rinish)
Backend
· Ko'chirma PDF shabloni — investor ma'lumotlari, shartnoma raqami, summa, KSh, ulush
· Avtomatik generatsiya logikasi (raund yopilib kirish arizalari tasdiqlangan → har investor uchun)
Frontend
· Admin: Ko'chirmalar arxivi (raundlar bo'yicha)
Mobile
· "Mening hujjatlarim" bo'limini yangilash
· Ko'chirma + guvohnoma paket ko'rish
· PDF yuklab olish va saqlash
M12 — Loyihalar va loyiha egalari haqida ochiq axborot (6 ta blok)
5-ilova, 6-bob, 28-band 
Designer
· 6 ta blok dizayni: KSh ma'lumotlari, moliyaviy hisobot, faoliyat turi, muhim faktlar, jalb qilingan summa, tavakkalchiliklar
· Public loyiha sahifasi yangilash
· Mobil moslangan ko'rinish
Backend
· Moliyaviy hisobot upload + auditorlik xulosasi
Frontend
· Public sayt: 6 ta blok komponenti (loyiha public sahifasiga qo'shish)
· Public sayt: Moliyaviy hisobot ko'rsatish + auditorlik xulosasi yuklab olish
· Public sayt: Muhim faktlar yangiliklar 
· Public sayt: Real-time progress bar va investorlar soni
· Admin: muhim faktlar (yangilik) qo'shish/tahrirlash
Mobile
· Loyiha public sahifasi ma'lumotlari ko'rinishi (read-only, public API)
M13 — Manfaatlar to'qnashuvi siyosati saytda
5-ilova, 7-bob, 32-band 
Designer
· "Manfaatlar to'qnashuvi siyosati" sahifa dizayni
· PDF shablon dizayni
· confirm modal
Backend
· Hujjat versiyalash tizimi
· Foydalanuvchi tasdiqlash flag (qaysi versiya tasdiqlangan)
· Versiya o'zgarganda re-confirm so'rovi avtomatik trigger
Frontend
· Public sayt: envast.uz/manfaatlar-toqnashuvi sahifa
· Public sayt: PDF yuklab olish
· Public sayt: Footer'da link
· Admin: Hujjat versiyalari boshqaruvi
Mobile1 soat
· Ro'yxat o'tishda tasdiqlash checkbox
🟢 Takliflar (2 ta)
TK1 — Yangi Kommandit Shirkatlarining mustaqil kirishi (onboarding portali)
Yangi katta modul
Backend
· DB schema (KSh entity, hujjatlar, arizalar, status flows)
· KSh ro'yxatdan o'tish wizard API (multi-step state)
· Hujjat yuklash + validation (8 turdagi PDF)
· E-IMZO wiring (M5'dan qayta ishlatish, KSh ro'yxat flow uchun)
· KSh moderation API (admin ko'rib chiqish, so'rov, tasdiq, rad)
· Loyiha arizasi yaratish wizard API
· Loyiha moderation API
· Tashqi API integratsiyalar: DXM, Soliq qo'mitasi, sanksiyalar va IIB reestrlari — har biri alohida
· Notification tizimi (multi-step — har bosqichda)
· Multi-tenant arxitektura (har KSh o'z data scope'i, RBAC kengaytirish)
· [bookmark: _GoBack]Audit log kengaytirish — KSh va loyiha arizalari
Frontend
· Admin (yangi KSh kabineti): KSh ro'yxatdan o'tish wizard (5-6 step UI)
· Admin (KSh kabineti): Hujjat yuklash component (drag-drop, validation)
· Admin (KSh kabineti): E-IMZO tasdiqlash widget
· Admin (KSh kabineti): Ariza statusi kuzatish
· Admin (KSh kabineti): Loyiha arizasi yaratish wizard (kabinet ichida)
· Admin (Envast): KSh moderation panel — queue va tafsilotlar
· Admin (Envast): KSh tasdiq/rad/so'rov workflow
· Admin (Envast): Loyiha moderation panel — queue va workflow
· Admin: Onboarding materiallari sahifasi (video, FAQ, help)
