Envast — Dasturchilar uchun tasklar

Designer · Backend · Frontend · Mobile

🔴 Majburiy ishlar (13 ta)

M1 — Loyiha egasi (Kommandit Shirkati) uchun shaxsiy kabinet

2-bob, 6-band "d"

Backend

- Yangi "Loyiha egasi (KSh vakili)" rol va permissions tizimini qo'shish

- KSh entity model, profil maydonlari, vakil ma'lumotlari

- Hujjatlar upload API (nizom, audit xulosasi, ruxsatnomalar)

- "Mening loyihalarim" filter API — mavjud loyihalar moduli'ni KSh ID bo'yicha kengaytirish

- Investorlar read-only API (mavjud bazadan)

- Hisobotlar view API (mavjud pattern)

- Aloqa/xabar (oddiy chat) API + storage

- Audit log integratsiya: KSh vakili harakatlari

💻 Frontend

- Yangi "Loyiha egasi" rol uchun navigatsiya menyu va layout

- Login/auth flow (mavjud asosida)

- KSh dashboard sahifa (bosh sahifa, ko'rsatkichlar widget)

- Profil sahifa (KSh ma'lumotlari, vakil, tahrirlash)

- Hujjatlar yuklash bo'limi (drag-drop, validation, preview)

- "Mening loyihalarim" view (filter + status badge)

- Investorlar list (read-only, tag/filter)

- Hisobotlar bo'limi (mavjud pattern asosida)

- Aloqa/xabar formasi (mini-chat)

📱 Mobile—

Bu vazifa mobil ilovani qamramaydi — KSh vakili faqat admin/web orqali kiradi.

M2 — "Hamkorlarga" bo'limi va Xizmat tartibi/Tariflar

2-bob, 6-band "h"

🎨 Designer

- "Hamkorlarga" landing sahifa

- "Xizmat tartibi" sahifa maketi (kontent layout)

- "Tariflar" sahifa dizayni

Backend5 soat

- Tariflar CRUD API (mavjud CRUD pattern)

- Versiyalash — har o'zgarish saqlanadi, arxiv

- O'zgarish triggeri → foydalanuvchilarga notification

- PDF eksport endpoint

💻 Frontend

- envast.uz - hamkorlarga landing sahifa

- xizmat-tartibi va tariflar ichki sahifalar

- Public sayt: PDF yuklab olish tugmasi

- Admin: Tariflar CRUD interfeysi (qo'shish/tahrirlash/o'chirish)

- Asosiy menyuga yangi "Hamkorlarga" yorlig'i qo'shish

📱 Mobile—

Bu vazifa public sayt va admin tomonida bajariladi.

M3 — Avtomatik oylik hisobot (NAPP'ga har oy 5-sanagacha)

5-bob, 18-band

Backend25 soat

- Hisobot data schema dizayni (10+ kategoriya: investorlar, raundlar, summalar, test natija, shubhali tranzaksiyalar v.b.)

- Cron job setup (har oy 1-2 sanasida ishga tushadi)

- Excel (XLSX) va XML format generator

- NAPP shakli ishlab chiqish (hozircha noma'lum format — taklif shakl)

- NAPP bilan kelishish

- Eslatma tizimi (3, 2, 1 kun qolganda admin'ga)

- Arxiv: 5 yil saqlash

💻 Frontend

- Admin: Hisobotlar ro'yxati view (oylar bo'yicha)

- Admin: Hisobotni ko'rish + manual yuborish UI

- Admin: Eski hisobotlar arxivi

- Admin: Hisobot statusi (yuborildi/qabul qilindi/rad etildi)

📱 Mobile—

Bu vazifa faqat admin/backend tomonida — NAPP hisoboti.

M4 — Raqamli elektron guvohnoma shablonini yangilash

5-ilova, 1-bob

Designer

- Yangi guvohnoma PDF dizayni (nizom rekvizitlari: UUID, sana, tomonlar, summa, obyekt, ijro holati)

- Envast brand stilini saqlash (logo, ranglar)

Backend

- PDF generator yangilash (mavjud kutubxonadan)

- UUID identifikator generatori

Frontend

- Admin: Guvohnomalar reyestri ko'rinishida yangi formatni preview

M5 — Ikki turdagi xizmat shartnomalari + E-IMZO admin paneliga integratsiya

5-ilova, 2-bob, 2-band

Designer

- Shartnoma A va B PDF shablon dizayni (Envast brend)

- E-IMZO imzo qo'yish flow UI (admin uchun)

- SMS-kod imzo flow UI (mobile uchun)

Backend

- Shartnoma A (Envast↔KSh) va B (Envast↔Investor) shablonlari

- Avtomatik shakllantirish (tomonlar ma'lumotlari bazadan)

- E-IMZO SDK integratsiyasi (admin/web tomon, birinchi marta) — sertifikat tekshiruv, imzo qo'yish, validatsiya

- Shartnomalar reyestri bazasi

Frontend

- Admin (KSh kabineti): E-IMZO imzo qo'yish flow (SDK widget)

- Admin (KSh kabineti): Shartnoma preview + tasdiqlash

- Admin (Envast): Shartnomalar reyestri view

- Admin (Envast): Imzo statuslari kuzatish

Mobile

- Investor uchun shartnoma B ko'rish ekrani

- Imzolangan shartnoma yuklab olish va saqlash

- "Mening shartnomalarim" bo'limi

M6 — "Investitsiya tavakkalchiligi" bo'limchasi (loyiha sahifasida)

5-ilova, 2-bob, 4-band

Designer

- Tavakkalchilik xavflar ikonkalari va layout

Backend

- Tasdiqlovchi hujjat avtomatik shakllantirish (PDF)

- Investor profilida saqlash (timestamp + IP)

Frontend

- Public sayt: Loyiha sahifasiga bo'lim qo'shish

Mobile

- Loyiha ichki sahifasida bo'lim

- Bossa matn ochilishi (animatsiya)

- Checkbox tasdiq + validation (investitsiya kiritish jarayonida)

M7 — Test moduli (asosiy oynada)

5-ilova, 2-bob, 5-band

Designer5 soat

- Test boshlash, savol, javob va natija ekranlari dizayni

- Sertifikat PDF dizayni

- Tayyorgarlik materiallari sahifasi dizayni (video, kurs,matn)

- Asosiy oynaga widget joylashtirish dizayni

Backend

- DB schema (savol/javob/urinish/natija/sertifikat)

- Savol CRUD API + 4 tilda tarjimalar

- Random 10 savol generatsiyasi

- Javob saqlash + natija hisoblash (75% chegara)

- Sertifikat PDF avtomatik shakllantirish

- Investor cheklov flag boshqaruvi (test o'tgach olib tashlash)

- Cheklov olib tashlangan investorlar reyestri

- NAPP eksport — M3 oylik hisobotga integratsiya

Frontend

- Admin: Savol CRUD interfeysi (qo'shish/tahrirlash/o'chirish)

- Admin: Savollarni 4 tilda boshqarish (tab interfeysi)

- Admin: Kategoriya bo'yicha guruhlash (4 kategoriya)

- Admin: Cheklov olib tashlangan investorlar reyestri view

📱 Mobile18 soat

- Asosiy oynada widget joylashtirish (cheklov bor bo'lsa ko'rinarli joyga)

- Test interfeysi (10 savol random)

- Savol-javob ekrani (4 variant, oldinga/orqaga)

- Javob saqlash va keyingi savolga o'tish

- Natija ekrani (X/10, foiz, ijobiy/salbiy)

- Sertifikat PDF ko'rish va yuklab olish

- Tayyorgarlik materiallari sahifasi (video, kurs, matn)

M8 — "Investitsiya taklifi" bo'limchasi (loyiha sahifasida)

5-ilova, 4-bob, 11-band

Designer

- bo'lim dizayni (M6 ga o'xshash)

- PDF shabloni yangilash

Backend

- 8 maydon validation logikasi (nizom talab qiladigan barcha maydonlar to'ldirilmasa publish bo'lmaydi)

- PDF generator

- Immutable status flag (aktiv holatda matn qulflanadi)

Frontend

- Admin (KSh kabineti): Taklif yaratish formasi yangilash — 8 maydon, har biri uchun validatsiya

- Admin: Immutable holatda matnni qulflash

- Public sayt: Accordion bo'limcha loyiha sahifasiga

Mobile

- Loyiha ichki sahifasida "Investitsiya taklifi" bo'limi

- Bossa matn ko'rinishida ochilishi

- 8 maydon 4 tilda ko'rsatish

M9 — Kirish arizasini bekor qilish (admin moderation + 3 ish kuni refund)

5-ilova, 5-bob, 17-band

Designer

- Mobile — bekor qilish formasi va sabab kiritish

- Admin — "Bekor qilish arizalari"

- Status flow indikatorlari

Backend

- Bekor qilish ariza entity + statuslar (kutilmoqda → tasdiqlandi/rad etildi)

- Admin moderation API (ariza ko'rib chiqish, tasdiq/rad)

- SMS/email bildirishnoma har bosqichda

- Audit log: kim ariza yubordi, kim tasdiqladi/rad etdi

- Vaqt chegarasi tekshiruvi (taklif amal qilish davrida)

Frontend

- Admin: "Bekor qilish arizalari" yangi bo'lim — queue view

- Admin: Ariza tafsilotlari view (investor, summa, sabab, sana)

- Admin: Tasdiqlash/Rad etish workflow + sabab kiritish (rad uchun)

- Admin: Statuslar va audit log ko'rish

Mobile

- "Mening ulushlarim" sahifa yangilash

- "Bekor qilish" tugmasi (faqat tasdiqlanmagan arizalar uchun)

- Bekor qilish form (sabab kiritish)

- Yuborish + status kuzatish (in-app yangilash)

M10 — Raund yopilganda avtomatik bildirishnoma + yangilik yaratish

5-ilova, 5-bob, 19-band

Backend

- Notification (push/in-app) — mavjud notification kengaytirish

- Status flow: funding → funded

- Yangilik avtomatik draft yaratish — loyiha nomi, summa, investorlar soni shabloni

Mobile

- Push notification handling (Firebase) — raund yopildi

- In-app yangilik ko'rinishi

- "Raund yopildi" natija ekrani (ishtirokchilar uchun)

+ Test: 1 soat

M11 — Reyestrdan ko'chirma hujjati (raund yakunlanganda)

5-ilova, 5-bob, 20-band

Designer

- Ko'chirma hujjati PDF dizayni (Envast brend, rasmiy ko'rinish)

Backend

- Ko'chirma PDF shabloni — investor ma'lumotlari, shartnoma raqami, summa, KSh, ulush

- Avtomatik generatsiya logikasi (raund yopilib kirish arizalari tasdiqlangan → har investor uchun)

Frontend

- Admin: Ko'chirmalar arxivi (raundlar bo'yicha)

Mobile

- "Mening hujjatlarim" bo'limini yangilash

- Ko'chirma + guvohnoma paket ko'rish

- PDF yuklab olish va saqlash

M12 — Loyihalar va loyiha egalari haqida ochiq axborot (6 ta blok)

5-ilova, 6-bob, 28-band

Designer

- 6 ta blok dizayni: KSh ma'lumotlari, moliyaviy hisobot, faoliyat turi, muhim faktlar, jalb qilingan summa, tavakkalchiliklar

- Public loyiha sahifasi yangilash

- Mobil moslangan ko'rinish

Backend

- Moliyaviy hisobot upload + auditorlik xulosasi

Frontend

- Public sayt: 6 ta blok komponenti (loyiha public sahifasiga qo'shish)

- Public sayt: Moliyaviy hisobot ko'rsatish + auditorlik xulosasi yuklab olish

- Public sayt: Muhim faktlar yangiliklar

- Public sayt: Real-time progress bar va investorlar soni

- Admin: muhim faktlar (yangilik) qo'shish/tahrirlash

Mobile

- Loyiha public sahifasi ma'lumotlari ko'rinishi (read-only, public API)

M13 — Manfaatlar to'qnashuvi siyosati saytda

5-ilova, 7-bob, 32-band

Designer

- "Manfaatlar to'qnashuvi siyosati" sahifa dizayni

- PDF shablon dizayni

- confirm modal

Backend

- Hujjat versiyalash tizimi

- Foydalanuvchi tasdiqlash flag (qaysi versiya tasdiqlangan)

- Versiya o'zgarganda re-confirm so'rovi avtomatik trigger

Frontend

- Public sayt: envast.uz/manfaatlar-toqnashuvi sahifa

- Public sayt: PDF yuklab olish

- Public sayt: Footer'da link

- Admin: Hujjat versiyalari boshqaruvi

Mobile1 soat

- Ro'yxat o'tishda tasdiqlash checkbox

🟢 Takliflar (2 ta)

TK1 — Yangi Kommandit Shirkatlarining mustaqil kirishi (onboarding portali)

Yangi katta modul

Backend

- DB schema (KSh entity, hujjatlar, arizalar, status flows)

- KSh ro'yxatdan o'tish wizard API (multi-step state)

- Hujjat yuklash + validation (8 turdagi PDF)

- E-IMZO wiring (M5'dan qayta ishlatish, KSh ro'yxat flow uchun)

- KSh moderation API (admin ko'rib chiqish, so'rov, tasdiq, rad)

- Loyiha arizasi yaratish wizard API

- Loyiha moderation API

- Tashqi API integratsiyalar: DXM, Soliq qo'mitasi, sanksiyalar va IIB reestrlari — har biri alohida

- Notification tizimi (multi-step — har bosqichda)

- Multi-tenant arxitektura (har KSh o'z data scope'i, RBAC kengaytirish)

- Audit log kengaytirish — KSh va loyiha arizalari

Frontend

- Admin (yangi KSh kabineti): KSh ro'yxatdan o'tish wizard (5-6 step UI)

- Admin (KSh kabineti): Hujjat yuklash component (drag-drop, validation)

- Admin (KSh kabineti): E-IMZO tasdiqlash widget

- Admin (KSh kabineti): Ariza statusi kuzatish

- Admin (KSh kabineti): Loyiha arizasi yaratish wizard (kabinet ichida)

- Admin (Envast): KSh moderation panel — queue va tafsilotlar

- Admin (Envast): KSh tasdiq/rad/so'rov workflow

- Admin (Envast): Loyiha moderation panel — queue va workflow

- Admin: Onboarding materiallari sahifasi (video, FAQ, help)